PROJET « ADAPTATION BASEE SUR LES ECOSYSTEMES DE LA MONTAGNE A LA MER/ ABE »

TERMES DE RÉFÉRENCE

Étude de la situation de référence (ligne de base) environnementale des complexes (Baradères – Cayemites) logé dans la péninsule du Sud-ouest du pays (Nippes & Grand’Anse) et (Marigot – Massif de la Selle – Anse-à-Pitres) dans le département du sud’ Est

- Contexte et justification de l’étude

À travers un financement du GEF (Fond Global pour l’Environnement), le MDE (Ministère de l’Environnement) et le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) en partenariat avec d’autres institutions étatiques et non étatiques exécutent le projet « Adaptation Basée sur les Ecosystèmes (ABE) ». L’aire d’intervention du projet couvre trois régions du pays dénommé complexes réparties comme suit : 1) Le complexe du Parc Naturel des Trois Baies(PN3B) situé dans le Nord et le Nord-est du pays, 2) Le Complexe (Baradères-Cayemite) logé dans la péninsule du Sud-ouest du pays (Nippes & Grand’ Anse) et le complexe du sud’ Est allant de Marigot – Massif de la Selle – Anse-à-Pitres.

L’objectif du projet est que les bassins versants et les zones côtières d’Haïti soient configurés dans l’espace et gérés de manière à renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés vulnérables au changement climatique et aux menaces anthropiques.

Ce projet a deux principales composantes qui sont étroitement interdépendantes :

- Le renforcement de la résilience face aux menaces climatiques dans les principaux bassins versants et zones côtières en passant par l’aménagement des bassins versants et la conservation des sols, la gestion des zones côtières, et la valorisation et la conservation des ressources naturelles.

- Le renforcement de la contribution des zones protégées à la conservation de biodiversité et au développement durable dans les zones côtières et marines axé sur une exploitation raisonnée.

S’appuyant sur ces deux composantes, le projet à travers ses différentes activités, cherche à réduire la vulnérabilité des populations pauvres d’Haiti aux effets du changement climatique, tout en conservant la biodiversité menacée dans les bassins versants, les zones côtières et marines à partir des investissements dans des stratégies socialement durables. Le projet dans son ensemble vise les résultats suivants :

      - Cadre de gouvernance – politiques, plans et décisions en faveur de l’adaptation basée sur les écosystèmes ;

- Conservation et gestion efficace des écosystèmes pour renforcer leur résilience et leur fonctionnalité ;

- Réhabilitation assistée – recouvrement de la fonctionnalité des écosystèmes ;

- Propositions affinées pour le patrimoine des aires protégées dans les zones côtières et marines ;

- Renforcement des instruments et des capacités en vue de la gestion efficace des aires protégées ;

- Nouveaux moyens de subsistance afin de réduire la pression sur la biodiversité côtière et marine.

Obtenu de tels résultats, nécessite non seulement un diagnostic biophysique relevant les aspects biologiques et les caractéristiques physiques des zones d’intervention mais aussi et surtout un diagnostic de la situation environnementale et organisationnelle des zones d’interventions.

Dans l’idée d’arriver aux résultats escomptés par le projet (résultats précités) et de mettre à disposition d’autres acteurs intervenant dans la gestion des ressources naturelles, des données fiables et pertinentes, il s’avère nécessaire de réaliser une étude de la situation de référence environnementale des complexes (Baradères-Cayemite) et (Marigot – Massif de la Selle – Anse-à-Pitres) afin de faciliter les orientations et les prises de décisions visant à réduire la vulnérabilité de la population pauvre aux effets du changement climatique et également à conserver la biodiversité menacée dans les bassins versants, et les zones côtières et marines.

- Objectif de l’étude

Cette étude vise principalement la réalisation d’une ligne de base environnementale du complexe (Baradères-Cayemite) et celui de (Marigot – Massif de la Selle – Anse-à-Pitres). Spécifiquement, il consiste à recueillir des informations, produire des données et les analyser afin de présenter en détails les caractéristiques environnementales des principales régions des deux complexes susmentionnés.

- Zone d’étude

Cette étude concerne 2/3 complexes du projet EBA, le complexe (Baradères-Cayemites) se trouvant à cheval sur deux départements Nippes et Grand’ Anse et, s’étend de Petit Trou de Nippes jusqu’à Corail en passant par Baradères, Grand Boucan et Pestel et celui de (Marigot – Massif de la Selle – Anse-à-Pitres) qui est situé à la limite de la frontière de la République Dominicaine. Le complexe (Baradères-Cayemite, prend en compte l’espace marin et l’espace terrestre donc, suivant une approche de la montagne à la mer du projet ABE (adaptation basée sur les écosystèmes), tous les bassins versants qui se déversent sur la côte de Petit Trou de Nippes jusqu’à Corail font partie du complexe Baradères-Cayemite. L’ensemble des bassins versants et bassins côtiers que renferme ce complexe, occupent une superficie de 814,27 km2. Au regard de ce qui est susmentionné, l’aire d’étude proposée couvre, les sections communales des quatre communes suivantes : La commune de Corail, plus particulièrement les sections communales (3ème Champy, 1ère Duquillon) ;la commune de pestel plus précisément (1ère Bernagousse, 2ème Espere, 3ème Jean Belune, 6ème Les Cayemites) ; la commune de Baradères comprenant les sections communales ( 1ère Gerin, 3ème Fond Tortue, 4ème La plaine, 5ème Rivière salée ;la commune de Grand boucan plus particulièrement( la sections communales (1ère grand boucan, 2ème eaux basses).L’aire de l’étude est mentionnée au niveau de la carte ci-dessous :

Figure 1 : Zone proposée du complexe (Baradères-Cayemites)

Aire d’étude

Le complexe (Marigot – Massif de la Selle – Anse-à-Pitres) pour sa part, est limité à l’ouest par la section communale de Corail du département du Sud-est, et à l’est par la frontière dominicaine, au Sud par la mer de la Caraïbes et au Nord par le département de l’Ouest. La limite supérieure des bassins versants est parallèle à la frontière du département mais à une altitude légèrement supérieure. Orientée dans le sens est-ouest, cette frontière s’étend en dessous de la ligne de crête du haut plateau sur lequel poussent les forêts de pins abritées dans deux des parcs nationaux d’Haïti. En allant de la crête à la côte, la zone se compose d’une série de bassins versants contigus de grande superficie, orientés dans le sens nord-sud le long de la côte. Les rivières prennent leurs sources dans les hautes terres du Massif de la Selle et descendent presque directement vers la côte sud de l’île. La rivière la plus importante, la rivière des Pédernales, partage la frontière avec la République Dominicaine. En effet, le complexe (Marigot- Massif de la selle-Anse-à-Pitres) constitue une grande partie de la réserve naturelle nationale de biosphère composée d’espèces endémiques et exotiques de statut déférent (60 % d’espèces ayant un statut menacé). La plupart des espèces endémiques à la région du Sud-est sont des phanérogames et représentent 16 % du taux national (Arbre et arbustes d’Haïti, 2001).

Il est à noter toutefois que des études antérieures sont déjà réalisées au niveau de ce Complexe. Nous pouvons citer : l’inventaire biologique de l’aire protégée de la forêt sèche de Belle-Anse - Grand Gosier ; l’évaluation écologique rapide du Parc Naturel Lagons des Huitres. Ces études qui contiennent des renseignements biologique et écologique utiles, ont révélé que la zone marine y compris les côtes est caractérisée par une composition très diversifiée de Belle-Anse à Anse-à-Pitres en termes de ressources halieutiques et écosystèmes marins côtiers tels que des mangroves, des lagons, des estuaires et des deltas. Toujours selon, ces études, cette zone contient 22 espèces d’amphibiens et 41 espèces de reptiles, dont deux sont endémiques au Massif de la Selle.

Au regard de ce qui est susmentionné, l’aire d’étude proposée couvre, les zones suivantes : Le Parc Naturel National La visite, plus particulièrement les sections communales des communes de Marigot et de Belle Anse se trouvant à l’intérieur ( 2ème Grande Rivière Fesnes, 3ème Macary, 4ème Fond Jean Noel, 1ère Baie d’orange, 2ème Marbriol totalisant une superficie de 75,44 km2 ; la partie marine y compris les côtes du parc naturel national Lagon des huitres(PNN-LH) qui totalisent une superficie de 13,7 km2 ; le Parc Naturel Municipal d’Anse à Pitres qui vient d’être déclaré comme Aire protégée des ressources naturelles gérées par la mairie d’Anse à pitres .Cet espace ayant une forte potentialité pour l’élevage d’iguanes suivant les informations recueillies auprès des techniciens. Il comprend la section communale 1ère Boucan Guillaume et une partie de la ville d’Anse à Pitres, sa superficie est de 0.5 km2. L’aire de l’étude est mentionnée au niveau de la carte ci-dessous :

Figure 2 : Zone proposée du complexe (Marigot – Massif de la Selle– Anse-à-Pitres)

- Activités visées

Dans le cadre de cette étude, en utilisant des matériels du système d’information géographique (SIG) et des instruments de collecte, les principales activités du prestataire de service consistent à :

- Faire une revue bibliographique et collecter des informations historiques sur les ressources ligneuses et halieutiques (marines, côtières) de la zone d’étude en consultant tous les différents documents relatifs ;

- Réaliser une phase de terrain dans la collecte des données de toutes sorte telles que :

- Inventaire exhaustif de la flore et de la faune terrestre et aquatique dans la zone d’étude ;

- Présentation sur l’utilisation et le conflit d’usage actuel des sols dans la zone d’étude ;

- Présentation sur l’hydrologie et la climatologie de l’aire de l’étude ;

- Etude sur l’érosion des sols et le glissement de terrain dans la zone d’étude ;

- Analyse de la vulnérabilité, les menaces et pressions exercées sur les ressources de la zone concernée par l’étude ;

- Etude de sols dans le complexe Baradères/Cayemite et celui (Marigot – Massif de la Selle– Anse-à-Pitres) ;

- Présentation des indicateurs d’impacts environnementaux dans la zone d’étude ;

- Cartographier et faire le zonage des ressources biologiques marines et côtières (incluent les habitats terrestres sur la zone côtière) du complexe Baradères/Cayemite et celui (Marigot – Massif de la Selle– Anse-à-Pitres) ;

- Déterminer et cartographier, à partir de données historiques et autres analyses, l’évolution des ressources biologiques marines et côtières.

- Préparer le draft et réalisation d’une restitution de l’étude par devant le PNUD et le MDE ;

- Elaborer le rapport final de l’étude tenant compte des commentaires.

- Informations primaires et secondaires

Pour la réalisation de l’étude, il est nécessaire d’/de :

- Utiliser et exploiter des données de base (Photo-aérienne 2014, limites administratives et bassins versants, carte topographique, courbes de niveau, réseau routier, etc.,) ;

- Collecter et produire des données géo référencées pour la création d’une base de données dynamiques ;

- Collecter et exploiter des documents et des études pertinents ayant un rapport direct ou pouvant aider à faire le diagnostic de la situation environnementale de la zone d’étude ;

- Caractérisation, Analyse et Recommandations :

- Caractérisation des différents bassins versants et bassins côtiers de la zone d’étude ;

- Présentation des types d’occupations des sols et des conflits d’usage actuel des sols ;

- Présentation des paramètres pluviométriques et les caractéristiques des différents cours d’eau ;

- Principaux types de sols retrouvés dans la zone d’étude ainsi que leurs répartitions ;

- Caractéristiques physico-chimiques des types de sols retrouvés ;

- Présentation et analyse de la flore et de la faune terrestre et aquatique (espèces pélagiques et semi pélagiques) de la zone d’étude ;

- Identification, caractérisation et cartographie des différents écosystèmes de la zone d’étude ;

- Analyse de la vulnérabilité environnementale du complexe Baradères/Cayemite et celui de (Marigot – Massif de la Selle– Anse-à-Pitres) ;

- Identification, évaluation et cartographie des zones susceptibles aux glissements de terrain ;

- Présentation et analyse des indicateurs d’impacts environnementaux liés à la zone d’étude ;

- Présentation de la ligne de base environnementale du complexe Baradères/Cayemite celui (Marigot – Massif de la Selle– Anse-à-Pitres) ;

- Proposition d’un mécanisme de suivi des indicateurs d’impacts environnementaux ;

- Proposition d’un plan de zonage territorial pour le complexe Baradères/Cayemite celui (Marigot – Massif de la Selle– Anse-à-Pitres) ;

- Proposition d’une stratégie pour la mise en œuvre du plan de zonage élaboré.

- Livrables attendus

- Lot 1

De cette étude sortira un document global de ligne de base de la biodiversité au niveau du Complexe (Baradères-Cayemite) présentant les rubriques suivantes :

- Une caractérisation des bassins versants et bassins côtiers situant dans la zone d’étude ;

- La climatologie et l’hydrologie de la zone d’étude ;

- Une carte d’occupation de sols et les conflits d’usage actuel relatifs aux ressources composant la biodiversité de la zone d’étude ;

- Un inventaire exhaustif de la flore et la faune terrestre et aquatique (semi-pélagiques ou pélagiques) de la zone d’étude ;

- L’analyse des sols (étude pédologique) ;

- L’érosion et le glissement de terrain de la zone d’étude ;

- L’analyse de la vulnérabilité, les menaces et pressions exercées sur les ressources de la zone concernée par l’étude

- Les indicateurs d’impacts environnementaux et la ligne de base environnementale de la zone d’étude ;

- Un plan de zonage territorial et sa stratégie de mise en œuvre pour le complexe Baradères-Cayemite ;

Lot 2

De cette étude sortira un document global de ligne de base de la biodiversité au niveau du complexe (Marigot – Massif de la Selle– Anse-à-Pitres) présentant les rubriques suivantes :

- Une caractérisation de tous les bassins versants et côtiers situant dans la zone d’étude ;

- La climatologie et l’hydrologie de la zone d’étude ;

- Une carte d’occupation de sols et les conflits d’usage actuel relatifs aux ressources composant la biodiversité de la zone d’étude ;

- L’inventaire exhaustif de la flore et la faune terrestre et aquatique endémique de la zone d’étude avec le statut actuel de chaque espèce ;

- Une carte de vulnérabilité environnementale de la zone avec une emphase sur les risques d’érosion et de glissement de terrain ;

- Les indicateurs d’impacts environnementaux et la ligne de base environnementale de la zone d’étude ;

- Des recommandations sur les étapes devant conduire à un plan de gestion des aires protégées de la zone.

- Durée et calendrier

L’étude de diagnostic environnemental se fera sur une période de neuf (9) mois à compter de la date de signature du contrat. La firme consultante réalisera les activités en fonction du calendrier établi dans le tableau ci-après.

| No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produits |  | M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 9 |
| I | Caractérisation des Bassins versants & bassins côtiers situant dans la zone d’étude |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Document sur la Climatologie et l’hydrologie de la zone d’étude |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| III | Carte d’occupation de sols et les conflits d’usage actuel relatifs aux ressources composant la biodiversité de la zone d’étude |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| IV | Un inventaire exhaustif de la flore et la faune terrestre et aquatique (semi-pélagiques ou pélagiques) de la zone d’étude |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| V | Analyse des sols (étude pédologique) |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| VI | L’érosion et le glissement de terrain de la zone d’étude |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| VII | Analyse de la vulnérabilité, les menaces et pressions exercées sur les ressources de la zone d’étude |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| VIII | Indicateurs d’impacts environnementaux e ligne de base environnementale |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| IX | Un plan de zonage territorial et sa stratégie de mise en œuvre pour les complexe Baradères-Cayemites et (Marigot – Massif la Selle– Anse-à-Pitres) |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| X | Rapport final |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

- Aspect administratif

La firme qui réalisera l’étude, travaillera sous la supervision du Directeur national du Projet et sous l’autorité du Directeur de l’ANAP faisant partie de la coordination du projet. Tout extrant ou produit devra être validé par la coordination du projet sur base de consultation des parties prenantes locales et nationales. La firme utilisera ses propres matériels et équipements informatiques pour la réalisation du travail. Des rencontres techniques pourront être réalisées autant que possible afin de s’assurer d’un bon déroulement de l’étude.

- Canevas pour la soumission de la proposition financière

La firme consultante préparera sa proposition financière en fonction des activités décrites dans le canevas ci-après, qui sera utilisé  pour évaluer son offre financière:

| N o | Description des activités | Unité | Coût unitaire(gourdes) | Quantité | Montant Total (gourdes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Services fournis par le personnel |  |  |  |  |
| Service du bureau principal et annexes |  |  |  |  |  |
| II | Etudes |  |  |  |  |
| Cartographie des habitats benthiques |  |  |  |  |  |
| Zonage des ressources biologiques marines et côtières (incluent les habitats terrestres sur la zone côtière, occupation de sols) |  |  |  |  |  |
| Inventaire exhaustif de la flore et la faune terrestre et aquatique (semi-pélagiques ou pélagiques) de la zone d’étude |  |  |  |  |  |
| Evaluation écologique de l’espace marin et terrestre (notamment les mangroves) |  |  |  |  |  |
| Evaluation des différents écosystèmes |  |  |  |  |  |
| Autres |  |  |  |  |  |
| III | Frais administratifs |  |  |  |  |
| Achats de matériels et équipement |  |  |  |  |  |
| Déplacements (location de véhicules, matériels et autres) |  |  |  |  |  |
| Impression et reproduction de rapports |  |  |  |  |  |
| Communication +Réunions et Ateliers/Conférence |  |  |  |  |  |
| IV | Autres couts connexes (à préciser) |  |  |  |  |

- Compétences et expériences requises

La firme consultante devra avoir une expérience avérée dans le domaine des sciences de l’environnement, en particulier la biodiversité et la gestion des bassins versants.  Elle devra avoir aussi de meilleures connaissances du monde rural haïtien. Pour la réalisation des différentes activités prévues dans le cadre de cette consultation, la firme devra constituer d’une équipe qui contient les cadres suivants :

- Un spécialiste en biologie marine et côtière avec une expérience professionnelle d’au moins six (6) ans ;

- Un spécialiste en gestion des bassins versants avec une expérience d’au moins cinq (5) ans;

- Un spécialiste en Géomatique avec une expérience d’au moins cinq (5) ans ;

- Un spécialiste en suivi et évaluation avec une expérience d’au moins six (6) ans ;

Autres Compétences

- Intégrité en se formant aux valeurs et normes du PNUD ;

- Promouvoir la vision, la mission et les objectifs stratégiques du PNUD ;

- Flexibilité, adaptabilité, capacité à travailler de manière autonome ;

- Tout regroupement ou consortium entre une firme internationale et firme nationale sera considéré comme un atout majeur.

NB : Dans un souci d’appropriation du projet et du transfert de connaissances entre l’équipe et les institutions universitaires, la firme consultante inclura dans son plan de travail et plan d’utilisation de ressources les services de six (6) étudiants stagiaires (étudiant finissant) qui seront recrutés suivant les procédures administratives du PNUD. Ces stagiaires seront impliqués non seulement dans les activités de collecte, d’analyse et de traitement de données mais aussi dans la cartographie des habitats benthiques etc…

- Type de soumissionnaire

Firme, groupement de firmes ou organisation internationale ou nationale. Toute documentation ou rapports à soumettre aux responsables du projet doivent être présentés sous les Templates du projet AbE. Les Templates Power Point et Word doivent inclure les logos du MDE, du PNUD et du GEF.

- Modalités de paiements

Le paiement se fera par tranche d’allocation négociée sur la base d’un chronogramme de travail dûment justifiés. La libération de la tranche suivante est liée à la fourniture de tous les rapports d’étape requis. Aussi, il faut noter qu’il n’y aura ni ajustement des coûts ni ajouts de jours liés aux fluctuations du marché ou à une sous-estimation du travail et qui seraient survenus après la conclusion du contrat. Le tableau ci-après en donne une idée.

| Livrables | Calendrier (les dates indiquées sont des dates limites) | Paiement |
| --- | --- | --- |
| Rapport préliminaire I | Présentation du produit I, 1 mois après la signature du contrat | 15%, après approbation du livrable |
| Rapport préliminaire 2 | Présentation des produits II, III, complets, 3 mois après la signature du contrat | 30%, après approbation du livrable |
| Rapport préliminaire 3 | Présentation des produits IV, V et VI, 5 mois après la signature du contrat | 25%, après approbation du livrable |
| Rapport préliminaire 4 | Présentation des produits VII, VIII, et IX, 8 mois après la signature du contrat | 20%, après approbation du livrable |
| Rapport final | Présentation du rapport final à la fin du contrat | 10%, après approbation de la dernière version du rapport |