**CALENDRIER DU PROGRAMME D’APPEL D’OFFRE OUVERT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Visite des lieux (Obligatoire) | Mardi 29 Mai à 10 hres AM  **Personne de Contact :**  **Ing. Delange Clermont**  **Tel. 4892-1976** |
| 2 | Collecte d’information par les soumissionnaires | A déterminer par les soumissionnaires |
| 3 | Délai de soumission | Lundi 04 Juin 2018 |
| 4 | Évaluation des propositions | A determiner |
| 5 | Rencontre /contrat /modalité d’avance de fond | Vendredi 11 Juin 2018 |
| 6 | Début des travaux | Lundi 18 Juin 2018 |
| 7 | Réception Provisoire | Calendrier à Elaborer |

|  |  |
| --- | --- |
| **Documents fournis aux soumissionnaires** | **Formulaire fourni et à compléter** |
| 1. Avis d’Appel d’Offre 2. Calendrier du programme d’appel d’Offres 3. Cadre de devis (à compléter) 4. Document technique | V  V  V  V |

**Document à soumettre a FH (Food for the Hungry)**

|  |  |
| --- | --- |
| **EXIGENCES TECHNIQUES**   1. Copie du M.F, Certificat du Ministère de commerce et de l’industrie, de la patente et du Quitus fiscal de la compagnie (à jour) 2. Tableaux complétés et signés des travaux de construction déjà réalisés, accompagnés des documents à l’appui (contrats, photos, etc.) 3. Références pour des travaux similaires (à présenter) 4. Présentation de la méthodologie relative à la réalisation des travaux   **INFORMATIONS FINANCIÈRES**   1. Cadre de devis complété et signé**\*** 2. Présentation d’un chronogramme pour la réalisation des travaux dûment signé et scellé**\***   \*Les dossiers doivent être clairement marqués avec la signature autorisée et scellés avec le tampon officiel de la compagnie | V  V  V  V  V  V  V  V |