RÉPUBLIQUE D’HAÏTI

INSTITUT NATIONAL DU CAFE D’HAITI (INCAH)

(Arrêté du 07 Février 2003)

Projet : Jaden Kreyòl/Profisud

Termes de référence

Consultant pour la mise à jour d’un site Web dynamique, l’élaboration de base de données et formation d’utilisateurs

- Contexte et justification

L’INCAH entend récupérer sa base de données caféière et mettre à jour son site Web dynamique. Créé en 2007, ce site Web permettra à l’INCAH de continuer à rendre accessibles certaines de ses informations au grand public, actuellement stockées dans une Base de Données Relationnelle, élaborée à la même période. Bien qu’elle ne soit pas mise à jour, cette base de données contient quasiment toutes les informations (publiques et privées) relatives au secteur caféier haïtien.

- Objectifs de la consultation

Actuellement, l’administration du site Web de l’INCAH devient difficile, faute de paramètres de connexion. L’INCAH envisage de changer d’hébergeur. Pour cela, le travail du consultant consistera d’abord à faciliter le choix d’un nouveau hébergeur, travailler à la réactivation du nom de domaine et assurer l’hébergement du site Web. Parallèlement à cela, il doit remettre en production (ou mettre en place) la base de données caféière de l’INCAH. Pour finir, il doit former au moins 4 cadres de l’Institution,  puis suivre la mise à jour régulière des données (site Web et Base de données) pendant au moins 3 mois.

- Mandat

Pour la mise à jour du site Web de l’INCAH, la remise en production  (ou création) de la base de données  caféière, le consultant individuel devra spécifiquement :

- Remettre en production ou recréer la base de données caféière ;

- Encourager la mise à jour des données de la base de données ;

- Choisir et Payer l’hébergeur pour une durée d’au moins 3 ans ;

- Réenregistrer le nom de domaine de l’INCAH pour une durée d’au moins 3 ans ;

- Former des cadres  de l’institution devant assurer la mise à jour des données ;

- Assister les cadres dans la mise à jour des données pendant au moins 3 mois ;

- Continuer à référencer le site Web ;

- Lieu et durée de la consultation

La consultation aura lieu à Damien au bureau de l’INCAH. Le travail sera effectué sur une période maximum de 1 ½ mois.

- Produits attendus

- Site Web de de l’Incah de nouveau hébergé et accessible publiquement ;

- Base de données caféière mise en production et partagée;

- Quatre (4) cadres de l’Incah bien formés pour la mise à jour régulière des données ;

- Assistance à la mise à jour des données assurée pour au moins 3 mois;

- Les informations relatives à l’enregistrement du nom de domaine et à l’hébergement du site, notamment les contrats, sont fournis à l’Institution ;

- Stockage du site et de la base de données  sur plusieurs supports : serveur Web distant, ordinateur local,  Clé USB, disque dur externe, etc.

- Profil du consultant

Formation   : Diplôme de maitrise en sciences informatiques;

Expérience :

      - Au moins 10 ans d’expérience dans l’exercice du métier;

      - Très bonne connaissance du secteur agricole haïtien, dont le secteur caféier;

      - Bonnes expériences pratiques en création et gestion  de site Web dynamique;

      - Bonnes expériences pratiques en Conception, Élaboration, Implémentation et Gestion de base de données ;

      - Réalisation des travaux similaires ;

      - Solide connaissance en programmation et le langage SQL;

      - Solides capacités en élaboration des modules de formation;

      - Excellentes capacités de communication et d’expression orale en français et en créole;

Souhait   :    -	Expérience de travail avérée dans le secteur agricole est très recherchée;

Exigence :

      - Grand respect de la confidentialité des données traitées et démonstration de grand sens de l’organisation ;

      - Capacité à travailler sous pression dans des conditions difficiles et en réponse à des besoins changeants.

7) Contenu de l’offre

L’offre du consultant individuel doit contenir :

      - Un plan de travail (offre technique) comprenant : l’organisation du travail (Méthodologie),  et une  proposition d’un calendrier de réalisation

      - Son CV, accompagné des copies de diplômes, certificats

      - Une proposition de budget détaillé.

L’offre financière doit être soumise en USD et  inclure les informations suivantes :

- Les honoraires du prestataire pour la mise à jour du site web

- La proposition des modalités de paiement.

Délai de soumission

La soumission de l’offre est attendue, au plus tard le 6 avril 2021, à adresse suivante :

r.derius@avsf.org