RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE CLIMATIQUE DU SECTEUR DE L’EAU POTABLE DANS LE SUD D’HAITI – DEPARTEMENT DU SUD-EST

TERMES DE REFERENCE

Travaux en faveur de la recharge de l’aquifère et la protection de la source Cresson alimentant le Système d'Approvisionnement en Eau Potable (SAEP) de Jacmel

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

1.1 Présentation du projet RESEPSE

Le projet « Renforcement de la résilience climatique du secteur de l'eau potable dans le Sud d'Haïti » (RESEPSE) est financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) et mis en œuvre par HELVETAS sous la supervision d’un comité de pilotage composé du Ministère de l'Environnement (MdE), de la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Le projet comprend trois (3) composantes :

Composante 1 : Meilleure compréhension et prise de conscience de la vulnérabilité du secteur de l'eau au changement climatique.

Composante 2 : Renforcement des cadres réglementaires et politiques, ainsi que des capacités institutionnelles aux niveaux national, régional et local pour l'amélioration de la gestion de l'eau potable dans les conditions du changement climatique et le suivi.

Composante 3 : Identification et promotion de pratiques de conservation, de gestion et d'approvisionnement en eau potable adaptées aux conditions du changement climatique.

Le projet se déroule le long du département du Sud-Est d'Haïti, plus précisément les bassins versants, les zones de recharge et les sources des Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable (SAEP) de Cresson, Bodarie, Préchêt, Cascade (Pichon) et K-Royer.

L’intervention actuelle s’inscrit dans le cadre de la composante 3, qui vise à mettre en place des pratiques améliorant la résilience du secteur de l’eau potable aux impacts climatiques et à sécuriser les ressources en eau pour les 5 SAEP cibles.

1.2 Problématique et enjeux liés aux sources d’eau potable dans le Sud-Est d’Haïti

Le département du Sud-Est d’Haïti fait face à une dégradation rapide de ses ressources en eau, menaçant l’approvisionnement des populations. Un rapport scientifique publié par le Groupe de la Banque Mondiale (2018) attribue la disparition des anciennes forêts d’Haïti à la colonisation et aux concessions forestières à des entreprises étrangères pour rembourser l’indemnité de guerre. Aujourd’hui, la coupe de bois pour le charbon, représentant 5 % du PIB (World Bank Group, 2018), et l’expansion agricole dans les bassins de recharge par des pratiques non respectueuses de l’environnement et sur des pentes abrutes des versants parfois dépassant même 40% ne font que réduire l’infiltration de l’eau, aggravant le ruissellement, l’érosion des sols et entrainant la diminution de la recharge de l’aquifère.

Le Plan National d’Adaptation (PNA 2022-2030) prévoit une baisse de 15 % des précipitations annuelles d’ici 2100, augmentant le stress hydrique et la vulnérabilité des Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable (SAEP). Ces impacts exigent des actions urgentes de conservation et d’aménagement pour préserver les sources et renforcer leur résilience face aux changements climatiques.

2. OBJECTIFS

Améliorer la pérennité du SAEP de Jacmel en renforçant la recharge de l’aquifère et en protégeant les infrastructures d’approvisionnement en eau potable.

Les objectifs spécifiques de cette prestation sont les suivants :

- Restaurer et protéger les zones critiques de recharge de l’aquifère en réduisant le ruissellement et en favorisant l’infiltration.

- Sécuriser la source d’eau et les ouvrages de captage contre les pollutions et les pressions anthropiques.

- Stabiliser les berges et réduire l’érosion pour préserver la qualité des eaux de surface.

- Mettre en place des aménagements hydrauliques (bassins de rétention, mares collinaires, diguettes de contour, gabions, haies vives, etc.) pour limiter la perte en eau.

- Renforcer les capacités des communautés locales en gestion durable des ressources en eau et en conservation des bassins versants.

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER

Les interventions prévues visent à renforcer la résilience de la source d’eau en améliorant la recharge de l’aquifère et en protégeant le captage contre l’érosion et la pollution. Les travaux porteront sur la mise en place d’infrastructures de rétention et d’infiltration des eaux pluviales, ainsi que sur des mesures de conservation des sols pour limiter le ruissellement. Parallèlement, des actions seront entreprises pour sécuriser le périmètre de captage, améliorer la qualité de l’eau et stabiliser les zones sensibles exposées aux aléas climatiques. Les solutions adoptées favoriseront une approche écosystémique et participative, garantissant une gestion durable des ressources en eau. Les principaux travaux à réaliser sont les suivants :

3.1 Aménagements en faveur de la recharge de l’aquifère

- Construction de bassins de rétention.

- Installation de réservoirs de percolation.

- Application d’autres techniques de conservation des eaux et des sols (CES) dont les micro-barrages, cordons pierreux, haies vives.

3.2 Protection de la source et des infrastructures de captage d’eau

- Réhabilitation de la clôture de protection du périmètre immédiat de la source.

- Aménagement de zones de filtration et de barrières végétales.

- Travaux de stabilisation des berges et des pentes, et d’assainissement pour éviter l’érosion et la contamination.

4. METHODOLOGIE ATTENDUE

Le.la prestataire devra proposer une méthodologie détaillée et adaptée pour la réalisation des travaux, en tenant compte des particularités de chaque site et des enjeux environnementaux et sociaux. À titre indicatif, la mission devra inclure une phase de diagnostic comprenant des visites de terrain, des rencontres avec les acteurs locaux (Mairies, CASEC, CAEPA, TEPAC, URD, OCB, communautés bénéficiaires) et une évaluation des conditions de la source et de son bassin d’alimentation. Sur cette base, le prestataire devra élaborer des propositions techniques détaillées pour les aménagements à réaliser, lesquelles seront soumises pour validation avant mise en œuvre. Une approche participative est fortement encouragée, notamment à travers l’implication des communautés dans le processus et des actions de formation pour assurer la pérennité des aménagements et leur entretien. Le prestataire devra proposer un calendrier clair et réaliste pour l’exécution des travaux, avec un suivi rigoureux du respect des engagements techniques et des délais.

5. RESULTATS ATTENDUS

Les travaux réalisés devront contribuer à l’amélioration de la résilience climatique de la source d’eau et des infrastructures de captage en garantissant :

- Une meilleure recharge de l’aquifère grâce à des aménagements efficaces réduisant le ruissellement et favorisant l’infiltration de l’eau.

- La protection durable de la source et des ouvrages de captage d’eau, avec des infrastructures adaptées limitant la pollution et les risques d’érosion.

- Une réduction des impacts des événements climatiques extrêmes (sécheresses, précipitations intenses) sur la disponibilité et la qualité de l’eau.

- Un renforcement des capacités des bénéficiaires sur les pratiques de conservation des ressources en eau et la maintenance des infrastructures.

6. LIVRABLES ATTENDUS

L1- Rapport de diagnostic initial :

- Analyse du site et état des lieux de la sources

- Identification des défis environnementaux et sociaux.

- Cartographie des zones d’intervention.

L2- Plans techniques détaillés des aménagements :

- Description des infrastructures proposées.

- Justifications techniques et environnementales.

- Estimation budgétaire et planning d’exécution.

L3- Rapports de suivi et d’avancement des travaux :

- État d’avancement des aménagements

- Photos documentant la progression des travaux.

- Rapport sur les difficultés rencontrées et ajustements effectués.

L4- Rapport final de mise en œuvre :

- Description des réalisations techniques et évaluation de leur efficacité.

- Plan "as built"

- Mesures de suivi et recommandations pour l’entretien des infrastructures.

L5- Supports de formation et compte rendu des sessions réalisées :

- Documentation technique sur les pratiques de conservation et d’entretien des aménagements.

- Liste des participants et évaluation des formations dispensées.

7. ORGANISATION ET LOCALISATION DES TRAVAUX

Les travaux en faveur de la recharge de l’aquifère et la protection de la source alimentant le SAEP se dérouleront dans les communes de Jacmel et de Cayes-Jacmel, respectivement dans les sections communales de Bas-Cap Rouge et Haut-Cap Rouge, faisant partie de la Région hydrographique Caraïbes Sud-Est (R06) comprenant les bassins versants qui se développent dans le département du Sud-Est. Cette région, caractérisée par des bassins versants fragiles et une forte vulnérabilité aux changements climatiques, présente une dominance de formations géologiques calcaires, réparties entre calcaire marneux et calcaire dur.

Comme il est déjà mentionné dans la section précédente, le projet RESEPSE cible quatre communes du Sud-Est où se situent les zones de captage et de recharge des SAEP stratégiques pour l’approvisionnement en eau potable des populations locales :

| Département | Commune | Section communale | Nom de la source |
| --- | --- | --- | --- |
| Sud-Est | Jacmel | 1ère Bas Cap Rouge | Cresson |
|  | Belle-Anse | 6e Pichon | Mare Callebasse |
|  |  | 6e Pichon | Pichon (Cascade) |
|  | Grand-Gosier | 1ère Colline des Chènes | Bodarie |
|  | Thiotte | 1ère Colombier | K-Royer |

Ces zones ont été sélectionnées en raison de leur importance stratégique pour l’approvisionnement en eau potable, mais aussi de leur forte exposition aux pressions environnementales, notamment :

- La déforestation des bassins versants, réduisant la capacité d’infiltration et aggravant l’érosion des sols.

- Les sécheresses récurrentes, affectant la disponibilité de l’eau souterraine et des sources.

- L’intensification des précipitations extrêmes, provoquant le ruissellement rapide des eaux de surface et limitant la recharge de l’aquifère.

- La pollution des sources, due aux pratiques agricoles non durables, à la défécation à l’air libre et à l’absence d’aménagements de protection.

- La vétusté des infrastructures de SAEP, entraînant des pertes importantes et limitant l’accès à une eau de qualité.

8. MOYENS ET CONDITIONS

- Le prestataire assurera sa propre prise en charge au niveau logistique pour ses déplacements sur le terrain, la mobilisation des équipements et matériaux, et l’hébergement de son équipe pendant toute la période d’exécution du contrat.

- Le projet RESEPSE mettra à disposition du prestataire les documents ayant rapport avec la mission et facilitera les premiers contacts avec les partenaires et les communautés où auront lieu les travaux.

- La communication téléphonique et l’accès à l’ordinateur et l’internet sera à la charge du prestataire. Cependant, au besoin, il/elle peut utiliser l’espace du bureau de HELVETAS à Jacmel pour les besoins strictement liés à l’internet.

- Le prestataire travaille sous la supervision directe du Coordonnateur de projet RESEPSE et en collaboration avec les autres cadres du projet surtout le.la spécialiste de la Sauvegarde Environnementale et Sociale (SES) ;

- Les frais de nourriture des participants.es lors des focus groupes/ateliers ou tout autre atelier de travail ou de formations sont à la charge du projet ;

- Le.la prestataire doit disposer de ses certificats de patente professionnelle et déclaration définitive d’impôt de l’exercice 2024-2025 ;

- Le.la prestataire aura l’obligation de remettre à HELVETAS un reçu de paiement pour chaque montant reçu ;

- Les livrables seront acceptés en format électronique et en version papier.

10. DUREE DE LA MISSION

La durée de cette consultation est de cinq mois au maximum.

11. ORIENTATION POUR LA SOUMISSION DE L'OFFRE

Les prestataires intéressés devront soumettre une offre technique et financière détaillant leur approche pour la mise en œuvre des travaux. L’offre devra inclure les éléments suivants (liste non exhaustive) :

- Compréhension du mandat : Une présentation claire des enjeux liés à la recharge de l’aquifère et à la protection des sources, ainsi qu’une analyse des exigences du projet en matière d’aménagements hydrauliques et de conservation des ressources en eau.

- Méthodologie proposée : Une description détaillée de l’approche technique et organisationnelle du prestataire pour l’exécution des travaux, y compris :

  - La planification des interventions sur le terrain.

  - Les techniques de construction et d’aménagement envisagées (bassins de rétention, clôtures de protection, barrières végétales, etc.).

  - Les mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux.

  - L’intégration de l’approche participative dans la mise en œuvre.

- Approche de collaboration : Une proposition expliquant comment le prestataire compte associer les acteurs locaux (Mairie, CASEC, CAEPA, TEPAC, URD, OCB, communautés bénéficiaires) aux différentes étapes des travaux, notamment pour la validation des solutions, le suivi et la maintenance post-travaux.

- Calendrier et ressources : Un planning d’exécution réaliste, indiquant les délais pour chaque phase du projet, ainsi que les ressources humaines, matérielles et logistiques mobilisées pour respecter les engagements contractuels.

- Budget : Une estimation détaillée des coûts, incluant :

  - Les fournitures et équipements nécessaires aux travaux.

  - Les coûts de main-d’œuvre.

  - Les frais liés aux déplacements et à la logistique.

- Expérience et références du prestataire : Une présentation du prestataire, mettant en avant son expérience dans la réalisation de travaux d’aménagement hydraulique, de protection des sources d’eau et de conservation des bassins versants.

- Équipe de projet : La liste des membres clés affectés au projet, avec leurs qualifications et expériences dans les domaines pertinents (génie rural, hydrologie appliquée, conservation des sols, gestion des infrastructures d’eau).

- Garantie de qualité et suivi post-travaux : Une proposition sur les mécanismes de contrôle de qualité, de suivi et d’entretien des ouvrages après leur réalisation, en concertation avec les comités locaux de gestion de l’eau.

Le prestataire devra veiller à ce que son offre réponde aux exigences techniques et opérationnelles du projet, tout en intégrant des approches adaptées aux réalités locales et environnementales.

12. EVALUATION DES OFFRES

Pour les détails concernant le processus d’évaluer des offres, il faut se référer au document « Instructions aux soumissionnaires ».

13. PROFIL DU PRESTATAIRE

Le prestataire devra justifier d’une expérience avérée dans la réalisation de travaux hydrauliques et environnementaux en lien avec la recharge de l’aquifère et la protection des sources d’eau potable. À ce titre, il devra :

- Justifier d’au moins 5 ans d’expérience dans l’exécution de travaux de conservation des eaux et des sols, d’aménagements hydrauliques et de protection des captages.

- Avoir réalisé au moins deux (2) projets similaires, notamment en gestion des ressources en eau et résilience climatique.

- Disposer d’une équipe qualifiée, incluant des experts en génie rural, hydrologie appliquée et conservation des bassins versants.

- Maîtriser les techniques de stabilisation des berges, construction de bassins de rétention, diguettes et autres ouvrages de recharge des nappes.

- Avoir une bonne connaissance du contexte haïtien, y compris des réglementations et institutions locales (DINEPA, MdE, OREPA, URD/TEPAC, CAEPA, Mairie, CASEC).

- Démontrer sa capacité à mobiliser et former les acteurs locaux pour l’entretien des infrastructures réalisées.

- Fournir des références vérifiables attestant de son expertise en travaux similaires.

Le prestataire devra également assurer une bonne coordination avec les parties prenantes et proposer une approche participative intégrant les communautés locales.

14. SOUMISSION DES PROPOSITIONS

Les propositions doivent être acheminées en dur, en trois exemplaires (1 original et 2 copies) sous plis cachetés et scellés à l’adresse suivante : Bureau de HELVETAS, Lamandou 2, Jacmel

Ou à l’adresse électronique suivante : rh.haiti@helvetas.org.

Les offres envoyées par courriel électronique doivent être cryptées afin d’empêcher toute ouverture prématurée du dossier. Les mots de passe (un pour l’offre technique et un pour l’offre financière) doivent être communiqués au moment de l’ouverture des plis.

Date limite de soumission des dossiers :  20/06/2025 à 11h PM.

15. ANNEXES

- Instructions aux soumissionnaires

- Description des travaux et bordereau des prix